Извещение

о размещении  заказа путем  проведения  открытого  аукциона

на право заключения договора на ремонт трамвайных путей.

Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» (сокращенное название – МКП «ГЭТ»), расположенное по адресу 630123, г. Новосибирск, улица Аэропорт, 17 (электронный адрес сайта: http://get-nsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договора на ремонт трамвайных путей.

Юридический адрес заказчика: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17.

Предмет торгов: Открытый аукцион на право заключения договора «Ремонт трамвайных путей».

- Лот №1 Капитальный ремонт трамвайных путей на улице Сибиряков-Гвардейцев от площади Сибиряков-Гвардейцев до железнодорожного путепровода («Горбатого моста») протяженностью 1,54 км оп.

Краткая характеристика выполняемых работ:

Рельсы, шпалы, скрепления (накладки, подкладки, болты стыковые, костыли, противоугоны, тяги путевые) в объеме, необходимом для выполнения капитального ремонта трамвайных путей, предоставляет Заказчик, остальные материалы приобретаются Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств и доставляются на место производства работ силами и средствами Исполнителя.

Смету и проект производства работ предоставляет Заказчик.

Заказчик обязан сдать участок трамвайных путей, подлежащих ремонту, Исполнителю с оформлением Акта приема-передачи.

Исполнитель выполняет работы собственными силами, с использованием собственной, либо арендованной техники в соответствии с проектом, сметой и СНиП 2.05.09-90.

Исполнитель обязан производить работы таким образом, чтобы обеспечить пропуск трамвайных вагонов по ремонтируемому участку (в обоих направлениях) с 20 часов 00 минут до 00 часов 30 минут и с 05 часов 00 минут до 08 часов 00 минут ежедневно, для чего необходимо ежедневно производить стыковку рельсошпальной решетки.

В связи с необходимостью ежедневного пропуска трамвайных вагонов по ремонтируемому участку, контактная сеть демонтажу и / или смещению не подлежит.

Исполнитель обязан самостоятельно за счет собственных средств получить все необходимые согласования производства работ (ГИБДД, УАТИ и другие организации).

Исполнитель обязан за свой счет осуществить доставку рельсов, материалов верхнего строения пути и шпал со склада Заказчика до места производства работ.

Исполнитель обязан обеспечить сохранность материальных ценностей, переданных Заказчиком по Акту приема-передачи.

Исполнитель обязан за свой счет произвести ограждение места работ и установку дорожных знаков и световой сигнализации в соответствии с требованиями проекта и действующей нормативной документации.

Исполнитель обязан обеспечить на месте производства работ соблюдение требований и правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.

Исполнитель обязан обеспечить на месте производства работ соблюдение производственной дисциплины.

Исполнитель обязан назначить лицо, ответственное за производство работ и передать Заказчику информацию о лице, ответственном за производство работ.

Исполнитель обязан предоставлять Заказчику возможность в любое время проверять ход и качество проводимых работ.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное (не более 10-ти календарных дней) устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ и (или) при приемке результата работ Заказчиком.

Исполнитель обязан в течение 10-ти календарных дней устранять выявленные или возникшие неисправности (в пределах гарантийного срока)

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет ежедневно осуществлять систематическую, а по завершению работ окончательную уборку места проведения работ от остатков материалов и строительного мусора.

Исполнитель обязан известить Заказчика о готовности сдать результат выполненных работ.

Исполнитель обязан известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнитель обязан самостоятельно обеспечивать своих работников бытовыми и складскими помещениями.

Смонтированная рельсошпальная решетка должна соответствовать нормам действующих СНиП и Правил технической эксплуатации трамвая.

Исполнитель обязан после окончания работ по ремонту трамвайных путей произвести восстановление благоустройства, в том числе выполнить обустройство переездов через трамвайный путь.

Исполнитель обязан за свой счет вывезти неиспользованные при выполнении работ  рельсы, шпалы, щебень, материалы ВСП на указанное Заказчиком место собственными силами, с использованием собственной, либо арендованной, техники.

Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СНиП, ГОСТ).

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.

Все выполненные работы должны полностью соответствовать техническому заданию, приведенному в технической части настоящей аукционной документации.

Ущерб, нанесенный Исполнителем или Заказчиком в процессе исполнения своих обязательств по договору третьему лицу, компенсируется виновной стороной.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных проектно-сметной документацией, но связанных с работами предусмотренными проектно-сметной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренной проектно-сметной документацией части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ.

Заказчик вправе осуществлять технический надзор за производством работ, проверять ход и качество проводимых работ, соблюдение мер пожарной безопасности, техники безопасности.

Заказчик вправе приостанавливать проведение работ в случаях выявления нарушений со стороны Исполнителя и/или отдельных его работников требований СНиП 2.05.09-90, требований пожарной безопасности, техники безопасности.

Заказчик вправе назначить своего представителя на объекте, который от его имени осуществляет приемку результата работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемого Подрядчиком оборудования условиям договора.

Срок производства работ:

С 10 мая 2013 года по 01 июля 2013 года

Начальная (максимальная) цена договора:

10 700 000,00 (десять миллионов семьсот тысяч) рублей.

Цена включает в себя НДС, затраты на производство работ согласно проектно-сметной документации (включая приобретение и доставку материалов, не предоставляемых Заказчиком), расходы на транспортировку материалов со склада Заказчика до места производства работ, на транспортировку демонтированных материалов с места производства работ до склада Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, хранение материалов после передачи их Заказчиком Исполнителю, расходы на доставку работников Исполнителя до мест производства работ, расходы на доставку инструмента, оборудования, прочей техники до мест производства работ, затраты на получение согласования производства работ (в УАТИ, ГИБДД и прочих организациях), затраты на ограждение места производства работ (включая установку дорожных знаков), восстановление благоустройства, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на территории Российской Федерации.

Порядок оплаты:

Форма оплаты – безналичная. Порядок оплаты – возможно авансирование – 10% от цены договора при условии письменной заявки Исполнителя. Окончательный расчет будет производиться после приемки выполненных работ, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 и счетов-фактур, до 31.12.2013 года.

Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной заявки денежные средства в размере:

50 000,00 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

Реквизиты для перечисления  залоговых сумм:

Получатель – Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ»)

ИНН 5402108170	КПП 540201001

р/счет 407 028 100 001 000 044 52

ОАО КБ «Акцепт»

г. Новосибирска

к/счет 301 018 102 000 000 008 15

БИК 045 004 815

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б)  в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

в) участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок, в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

г) в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам, не допущенным к участию в аукционе;

д) в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

е) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя аукциона от заключения договора;

б) уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора;

в) уклонения единственного допущенного к участию в аукционе и признанного участником аукциона участника от заключения договора.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки участником аукциона, с которым заключен договор (признанным победителем аукциона), становятся Обеспечением исполнения обязательств по заключенному договору и возвращаются Исполнителю (победителю аукциона) в течение пяти рабочих дней со дня полного исполнения своих обязательств по заключенному договору (подписания сторонами актов выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 и счетов-фактур).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоятельно на сайте http://get-nsk.ru.

Документация об аукционе и смета может быть получена участником размещения заказа по адресу 630123, г. Новосибирск, улица Аэропорт, 17, производственно-технический отдел, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Дата:  25 апреля 2013 года.

Время: 10:00 часов  (Время - Новосибирское).

Место: 630123, г. Новосибирск, улица Аэропорт, 17.

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:

Секретарь комиссии по размещению заказа  Зыбин Илья Георгиевич, тел. (383)-200-25-26.  Дополнительную информацию можно получить в МКП «ГЭТ», по тел. (383) 200-19-16, контактное лицо: начальник ПТО Ноев Антон Романович.

Место, дата, время  проведения аукциона:

630123, г. Новосибирск, улица Аэропорт, 17, в 10 часов 00 мин. 26 апреля 2013г. (Время – Новосибирское).

Договор предоставляется победителю аукциона (по каждому Лоту) в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.