|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МКП «ГЭТ» _____________________ А.Д.Орешин «____» _____________________ 2013г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту:

«Комплексная транспортная модель города Новосибирска»

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Заместитель мэра - начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | В.А.Жарков |
| Начальник Управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | А.В.Лаврентьев |

г. Новосибирск

- РАЗДЕЛ I.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

|  | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» (сокращенное наименование – МКП «ГЭТ»), расположенное по адресу 630123, ул. Аэропорт, 17 Тел./факс (8-383) 200-19-16, Контактное лицо: начальник ПТО Ноев Антон Романович |
| --- | --- | --- |
|  | Форма торгов | Открытый конкурс |
|  | - Официальные сайты опубликования | Сайт МКП «ГЭТ» http://get-nsk.ru |
|  | Предмет контракта и объем выполняемых работ | Выполнение работ по объекту: «Комплексная транспортная модель города Новосибирска». Объем выполняемых работ указан в Ведомостях объемов работ (Раздел IV конкурсной документации). |
|  | - Требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | Соответствие Техническому Заданию |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества работ | Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается: 12 месяцев со дня принятия работ Заказчиком |
|  | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск. Сроки выполнения работ: Работы выполняются в 4 этапа. Максимальный срок выполнения работ – 16 календарных месяцев. № этапа; Наименование этапов работ; Срок выполнения, не более; Отчетные документы. # 1; # Разработка модели улично-дорожной сети (УДС) г. Новосибирска; 3 месяца; Промежуточный отчет, содержащий модель УДС г. Новосибирска существующей пространственной структуры транспортного предложения г. Новосибирска с учетом данных об узлах и отрезках транспортной сети*. Акт приемки-сдачи выполненных работ. # 2; # Разработка модели транспортной сети г. Новосибирска; 3 месяца; Промежуточный отчет, содержащий модель транспортной сети г. Новосибирска, включающую остановки общественного транспорта, маршруты общественного транспорта, расписание движения, транспортное районирование, социально-экономические данные по слоям населения для выбранных транспортных районов. Акт приемки-сдачи выполненных работ. # 3; # Разработка модели спроса на транспорт, модели подвижности населения, модели распределения транспорта по выбору цели, модели способов передвижения, модели воздействия; 5 месяцев; Промежуточный отчет, содержащий модель спроса на транспорт, модель подвижности населения, модель распределения транспорта по выбору цели, модель способов передвижения, модель воздействия, определяющую воздействие транспортного предложения на всех участников движения Акт приемки-сдачи выполненных работ. # 4; # Калибровка транспортной модели; 5 месяцев; Промежуточный отчет, содержащий результаты работ по оценке адекватности транспортной модели к существующей транспортной ситуации, в том числе исследование существующих транспортных и пассажирских потоков, сравнение с предсказанными модельными данными и необходимая корректировка модели. Акт приемки-сдачи выполненных работ. Условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации и условиями контракта. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Материалы, используемые для выполнения работ, должны сопровождаться документами, подтверждающими качество. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена контракта: 18 715 000,00 рублей (восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать рублей 00 копеек). Цена включает в себя НДС, транспортные и командировочные расходы, погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на территории Российской Федерации, все другие платежи, связанные с выполнением указанной работы. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Форма оплаты – безналичная, Порядок оплаты: Будет производиться промежуточная оплата выполненных работ (по окончании каждого этапа выполнения работ) в размере 20% от суммы Контракта за каждый выполненный этап работ. Окончательный расчет будет производиться после выполнения работ, на основании Акта приема-передачи, согласно выставленным счетам-фактурам, подписанным Покупателем и Исполнителем, до 31.12.2014 года. |
|  | Источник финансирования заказа | Собственные средства МКП «ГЭТ» |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками | Рубль Российской Федерации |
|  | Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе | «16» августа 2013 года, 08 часов 00 минут (время Новосибирское). |
|  | - Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе | 630123, г. Новосибирск, улица Аэропорт, 17. Подача участниками размещения заказа заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни, время: понедельник – четверг с 08:00 до 17:00 часов; пятница с 09:00 до 17:00 часов. Перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов (время Новосибирское). Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на сайте МКП «ГЭТ» в сети Интернет по адресу: http://get-nsk.ru извещения о проведении конкурса и конкурсной документации. |
|  | - Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | Дата: «17» сентября 2013 г. - Время: 10:00 часов (время Новосибирское). |
|  | Требования к участникам размещения заказа | При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов. 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
|  | - Срок отзыва заявок на участие в конкурсе | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать такую заявку в любое время до 10 часов 00 минут (время Новосибирское) «17» сентября 2013 года. |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе | 630123, г. Новосибирск, улица Аэропорт, 17 Дата: «17» сентября 2013 года. Время: 10:00 часов (время Новосибирское). |
|  | - Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Критериями оценки заявок являются: 1) Цена контракта; 2) Качество работ и квалификация участника конкурса; 3) Сроки (периоды) выполнения работ. |
|  | - Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Для каждого участника конкурса проводится бальная оценка для всех критериев, рассматриваемых в конкурсной заявке. Каждому критерию присваивается коэффициент значимости, отражающий значимость критерия. Коэффициенты формируются с учетом достижения целей конкурса, наиболее полно удовлетворяющих требованиям заказчика. При установлении коэффициентов значимости необходимо обязательное соблюдение условия, чтобы сумма коэффициентов значимости всех критериев была равна 100%: - ∑К = Kаi+ Kсi+ Kfi=100% где: ∑К – сумма коэффициентов значимости. - Kаi - коэффициент значимости критерия «Цена контракта» - Kсi - коэффициент значимости критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса» Kfi - коэффициент значимости критерия «Сроки (периоды) выполнения работ» Установлены следующие коэффициенты значимости критериев: Критерий; Коэффициент значимости критерия. Цена контракта (Kаi); 0,3 (30%). Качество работ и квалификация участника конкурса (Kсi); 0,4 (40%). Сроки (периоды) выполнения работ (Kfi); 0,3 (30%). Суммарная оценка заявки каждого участника конкурса определяется по формуле: С i= (Rai×Kаi) + (Rci×Kci) + (Rfi×Kfi) - где: - С i – суммарная оценка заявки i-го участника размещения заказа. - (Rai×Kаi)- итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена контракта»; (Rсi×Kсi)– итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» (Rfi×Kfi)- итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Сроки (периоды) выполнения работ» 1. Оценка критерия «Цена контракта». Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена контракта" определяется по формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации ; - предложение i-го участника конкурса по цене контракта. При оценке заявок по критерию "цена контракта" лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию ˝Цена контракта˝, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2. Оценка критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса». Для оценки заявок по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, составляет 100 баллов. В рамках критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса» оценивается соответствие описания участником размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик (предложения о качестве работ) требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, наличие у него трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом контракта, в том числе квалификация работников участника конкурса (при этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов). Критерий «Качество работ и квалификация участника конкурса» включает следующие подкритерии: Критерии; Подкритерии; Описание подкритерия; Баллы. Качество работ; Предложение о качестве работ (максимальное количество баллов – 70 баллов); Соответствие описания участником размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик (предложения о качестве работ) требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией; достаточно обоснованно – 70 баллов. частично обоснованно – 30 баллов. не обоснованно – 0 баллов. Квалификация участника конкурса; Опыт выполнения работ (максимальное количество баллов – 20 баллов); Наличие у участника конкурса опыта за последние 5 лет выполнения аналогичных по предмету работ (разработка транспортных моделей) (рекомендуемая форма - форма 3 Раздела III конкурсной документации) Подтверждается копиями заключенных контрактов, актов приемки, договоров субподряда, иных документов, подтверждающих факт выполнения работ по предмету торов.; при отсутствии сведений по данному подкритерию или опыта – 0 баллов. 1 до 2 объектов включительно – 10 баллов. 3 и более объектов – 20 баллов. Количество квалифицированных специалистов (максимальное количество баллов – 10 баллов); Наличие у участника конкурса трудовых ресурсов для выполнения работ имеющих высшее профессиональное образование и опыт работы по предмету конкурса не менее 3 лет (рекомендуемая форма - форма 4 Раздела III конкурсной документации). Подтверждается копиями дипломов и трудовых книжек.; при отсутствии сведений по данному подкритерию – 0 баллов. 1 до 5 включительно – 3 балла. 6 до 9 включительно– 7 баллов. 10 и более - 10 баллов. Всего:; (максимальное количество баллов – 100 баллов). Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии и определяется по формуле: Rci=C1i+C2i+...+Cki где: Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Cki - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса. 3. Оценка критерия «Сроки (периоды) выполнения работ» - В рамках указанного критерия оценивается срок выполнения работ в течение, которого участник конкурса в случае заключения с ним контракта должен выполнить работы. - Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) выполнения работ. - Для определения рейтинга заявки по критерию "Сроки (периоды) выполнения работ" в конкурсной документации устанавливается единица измерения срока выполнения работ в месяцах. - Для оценки заявок по указанному критерию срок выполнения работ не устанавливается в календарных датах (например, до 1 марта 2008 г.). В случае если срок выполнения работ устанавливается в календарной дате, такой срок выполнения работ не применяется в целях оценки по указанному критерию. - Для оценки заявок по указанному критерию разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) выполнения работ не может составлять меньше 25 процентов максимального срока выполнения работ с даты заключения контракта. Максимальный срок выполнения работ – 16 календарных месяцев с даты заключения контракта. Минимальный срок выполнения работ – не менее 75% от максимального срока. - Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "Сроки (периоды) выполнения работ", определяется по формуле: - Rfi=Fmax−FiFmax−Fmin×100 , - где - Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - Fmax - максимальный срок выполнения работ в месяцах с даты заключения контракта, то есть 22 календарных месяца; - Fmin - минимальный срок выполнения работ в месяцах с даты заключения контракта, то есть 16,5 календарных месяцев; - Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в календарных месяцах с даты заключения контракта. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Сроки (периоды) выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием исполнения контракта по критерию «Сроки (периоды) выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ. Для оценки и сопоставления заявок участников конкурса осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. |
|  | Обеспечение заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной заявки денежные средства в размере: 500 000,00 рублей (пятьсот тысяч рублей 00 копеек). Реквизиты для перечисления залоговых сумм: Получатель – Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ») ИНН 5402108170 КПП 540201001 р/счет 407 028 100 001 000 045 22 ОАО КБ «Акцепт» г. Новосибирска к/счет 301 018 102 000 000 008 15 БИК 045 004 815 - Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается: - а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона; - б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе; - в) участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок, в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона; - г) в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам, не допущенным к участию в аукционе; - д) в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта; - е) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. - Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: - а) уклонения победителя аукциона от заключения договора; - б) уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора; - в) уклонения единственного допущенного к участию в аукционе и признанного участником аукциона участника от заключения договора. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки участником аукциона, с которым заключен договор (признанным победителем аукциона), становятся Обеспечением исполнения обязательств по заключенному договору и возвращаются поставщику (победителю аукциона) в течение пяти рабочих дней со дня полного исполнения своих обязательств по заключенному договору (поставки последней партии товара). |
|  | - Требования к форме, содержанию, составу и оформлению заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. | - Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, должна включать в себя следующее: - 1. Заявку на участие в конкурсе (по форме 1 Раздела III конкурсной документации). - 2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: - а) анкету участника размещения заказа (по форме 2 Раздела III конкурсной документации); - б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; - в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - г) копии документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа, необходимые для оценки поданной им заявки на участие в конкурсе по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» (пункт 19 настоящей Информационной карты); - д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); - е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; - 3. Предложения о качестве выполняемых работ. - 4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - а) документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения с отметкой банка). б) копии документов, подтверждающих - Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. - Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. - Заявка на участие в конкурсе подаваемая участником размещения заказа в письменной форме должна подаваться в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса: «Выполнение работ по объекту: «Комплексная транспортная модель города Новосибирска» |
|  | - Требования к предложениям о цене контракта | - Предлагаемая участником размещения заказа цена контракта указывается цифрами и прописью, в Заявке на участие в конкурсе (форма 1 Приложения 1 к конкурсной документации). - В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. |
|  | Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: | 10 час. 00 мин. 17 сентября 2013г. (Время – Новосибирское). 630123, г. Новосибирск, улица Аэропорт, 17. |
|  | Место и дата подведения итогов конкурса: | 10 час. 00 мин. 18 сентября 2013г. (Время – Новосибирское). 630123, г. Новосибирск, улица Аэропорт, 17. |
|  | Срок заключения Контракта | Не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 10 дней со дня размещения на сайте МКП «ГЭТ» протокола аукциона. |

- РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Положением о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт».

Представление участниками размещения заказа (участниками открытого конкурса) неполной информации, требуемой в соответствии с конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Федерального закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

б) непроведение ликвидации участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя и  отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе (далее – конкурсе);

г) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

д) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2. О КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- 2.1. Разъяснение положений конкурсной документации

- При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, комиссии заказчика (далее – комиссия) с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в заказчик не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте МКП «ГЭТ» с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте МКП «ГЭТ», и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения заказчиком на официальном сайте МКП «ГЭТ внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта МКП «ГЭТ» (http://get-nsk.ru), идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на указанных сайтах.

Заказчик, заказчик не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными надлежащим образом.

- 2.3. Отказ от проведения конкурса

Заказчик разместивший извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком на сайте МКП «ГЭТ» в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса настоящей конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода, соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

- 3.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, представляемая участником размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме (1, 2) согласно Раздела III настоящей конкурсной документации; формы 3, 4  Раздела III заполняются исключительно для оценки заявок на участие в конкурсе

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполняемых работах является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

- 3.2. Требования к предложениям о цене контракта

Требования к предложениям о цене контракта указаны в Информационной карте конкурса настоящей конкурсной документации.

3.3. Требования к описанию выполняемых работ

- Требования к описанию выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик указаны в Информационной карте конкурса.

- 3.4. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно - правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

- При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

- 4 ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- 4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Выполнение работ по объекту: «Комплексная транспортная модель города Новосибирска». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

- 4.2.Изменение заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте, как и в самих изменениях заявки, указываются: регистрационный номер заявки,  наименование конкурса, в следующем порядке: «Изменение заявки №_____ на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса)».

До окончания срока подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе),  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно, по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов, указанному в извещении о проведении конкурса.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

- 4.3.Отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе, участник размещения заказа в обязательном порядке должен указать информацию достаточную для идентификации отзываемой заявки.

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано участником размещения заказа - физическим лицом.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

- В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве такого обеспечения возвращаются участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

- 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники размещения заказа не могут подавать заявки на участие в конкурсе, изменять или отзывать поданные заявки на участие в конкурсе.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, денежные средства внесенные в качестве такого обеспечения возвращаются указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников размещения заказа, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на сайте МКП «ГЭТ».

Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Представители участников размещения заказа, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- В пункте 20 Информационной карты конкурсной документации установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, в равной мере распространяется на всех участников размещения соответствующего заказа.

Участники размещения заказа предоставляет платежное поручение или копию такого поручения с отметкой банка, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

- При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае: непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

- В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса.

- Победителю конкурса денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

- В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

- 7. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте МКП «ГЭТ».

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредставления определенных в Информационной карте конкурса документов в составе заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

- При этом в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, денежные средства внесенные в качестве такого обеспечения, возвращаются участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

- 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на официальном сайте МКП «ГЭТ» в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

- В случае если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, денежные средства в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Обеспечение исполнения контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте открытого конкурса.

Обеспечение исполнения контракта может иметь форму безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение  предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта.

По контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по исполнению всех обязательств, связанных с выполнением работ, предусмотренных условиями контракта, уплата подрядчиком сумм неустойки, в случаях, предусмотренных условиями контракта, а также возмещение убытков, причиненных неисполнением, просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту.

В случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности, а также иным действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим банковскую деятельность.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом –  Исполнитель, Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк, иное кредитное учреждение (Гарант) гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы обеспечения исполнения  контракта, установленной в настоящей документации об открытом конкурсе. Сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях. Безотзывная банковская гарантия должна содержать ссылку на  контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны  контракта, название предмета  контракта, реквизиты протокола как основания заключения  контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия соответствующего контракта и превышать срок действия обеспеченного ей  контракта не менее чем на 3 (три) месяца.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Гаранту только письменное требование и оригинал банковской гарантии.

В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется путем передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, в том числе в форме вклада (депозита), денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации на счет, указанный в настоящей документации. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). Документ, подтверждающий обеспечение исполнения контракта, предоставляется лицом, с которым заключается контракт, заказчику, обеспечивающему заключение контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней после исполнения контракта. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании, направленном в адрес Заказчика Исполнителем после исполнения контракта

В случае, если участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта выбран способ перечисления в залог денежных средств, с Заказчиком заключается договор залога, рекомендуемая форма которого содержится в составе документации об открытом конкурсе, размещенной на официальном сайте  МКП «ГЭТ».

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта

Контракт заключается только после предоставления участником открытого конкурса, с которым заключается  контракт, обеспечения исполнения контракта.

- 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- 10.1. Срок заключения контракта

- Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте МКП «ГЭТ» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса.

Заказ признается размещенным со дня заключения контракта.

- 10.2. Права и обязанности победителя конкурса

Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта.

Участник конкурса, которому Заказчик направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

- 10.3. Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников конкурса - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

- 10.4. Последствия признания конкурса несостоявшимся

В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного исполнителя. При этом контракт должен быть заключен с единственным исполнителем на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

Порядок согласования возможности заключения контракта с единственным исполнителем устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения контракта с единственным исполнителем.

- 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействие) заказчика, заказчика, комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- 12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

- В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения конкурса участники размещения заказа, заказчик, заказчик, комиссия предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III

Форма № 1

В комиссию по размещению заказа МКП «ГЭТ» _____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения контракта на выполнение работ по объекту:

«Комплексная транспортная модель города Новосибирска»

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения упомянутого выше контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении на право заключения контракта на выполнение работ по объекту: «Комплексная транспортная модель города Новосибирска».

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта | рублей |  |
| 2 | Срок выполнения работ | календарных месяцев |  |

3. Предложение имеет следующие приложения, к требованию о качестве выполняемых работ:

3.1. Пояснительная записка, в которой участник размещения заказа описывает выполняемые работы, их качественные характеристики.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем:

5.1. Непроведение ликвидации ______________________ и отсутствие решения арбитражного суда о признании ______________________ банкротом и об открытии конкурсного производства;

5.2. Неприостановление деятельности __________________________________ в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

5.3. Отсутствие у _________________________ задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право единой комиссии, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на выполнение работ по объекту: «Комплексная транспортная модель города Новосибирска»   в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте МКП «ГЭТ» итогового протокола конкурса.

8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта по итогам конкурса, мы обязуемся подписать контракт на выполнение работ по объекту: «Комплексная транспортная модель города Новосибирска» в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с нами уполномочен     (не является обязательным для заполнения)

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. Мы уведомлены, что в случае уклонения от заключения контракта на выполнение работ по объекту: «Комплексная транспортная модель города Новосибирска», являющимися предметом конкурса, соответствующие сведения будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Ф.И.О. (для физического лица)		____________________/________________________/

(подпись)                        (ФИО)

Руководитель/

уполномоченный представитель

(для юридического лица)		 	____________________/________________________/

(подпись)                        (ФИО)

М.П.

- Форма № 2

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме участника размещения заказа – юридического лица (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения участника размещения заказа – юридического лица |  |
| Почтовый адрес участника размещения заказа – юридического лица |  |
| Место жительства участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Паспортные данные участника размещения заказа – физического лица |  |
| 4. Номер контактного телефона |  |
| 5. Дополнительные сведения по усмотрению участника размещения заказа |  |

Ф.И.О. (для физического лица)		____________________/________________________/

(подпись)                           (ФИО)

Руководитель/

уполномоченный представитель

(для юридического лица)		 	____________________/________________________/

(подпись)                           (ФИО)

М.П.

# Форма № 3

Сведения об опыте выполнения работ**

### Объекты, выполненные _________________________________________ за последние 5 лет

| № п/п | Наименование объекта | Место проведения работ | Наименование заказчика | Адрес заказчика, номер телефона | Наименование генподрядчика | Виды выполненных работ (по предмету контракта) | Общая стоимость контракта (в тыс. руб. на дату завершения) | Дата завершения | Срок выполнения контракта (лет, месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ф.И.О. (для физического лица)			____________________/________________________/

(подпись)                           (ФИО)

Руководитель/

уполномоченный представитель

(для юридического лица)		 	____________________/________________________/

(подпись)                           (ФИО)

М.П.

Примечание:

*- Подтверждается копиями заключенных контрактов, актов приемки, договоров субподряда, иных документов, подтверждающих факт выполнения работ по предмету торов.

**-Участник размещения заказа предоставляет данные сведения для оценки критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса»

# Форма № 4

Сведения о квалификации специалистов**

Квалификационный состав руководителей, специалистов, рабочих, непосредственно участвующих в выполнении работ имеющих высшее  профессиональное образование и опыт работы по предмету конкурса не менее 3 лет *:

| № п/п | Занимаемая должность | Фамилия И.О. | Образование и специальность | Стаж работы (общий) | Стаж работы по специальности | Стаж работы в дорожной отрасли | Год последней переподготовки, повышения квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ф.И.О. (для физического лица)			____________________/________________________/

(подпись)                           (ФИО)

Руководитель/

уполномоченный представитель

(для юридического лица)		 	____________________/________________________/

(подпись)                           (ФИО)

М.П.

Примечание:

*- Подтверждается копиями дипломов и трудовых книжек.

**-Участник размещения заказа предоставляет данные сведения для оценки критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса».

РАЗДЕЛ IV

Ведомости объемов работ по объекту: «Комплексная транспортная модель города Новосибирска»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование работы: «Создание  транспортной модели г. Новосибирска»

- Объект проектирования

Объектом проектирования является транспортная модель г. Новосибирска с программными средствами и построенная на её основе система стратегического управления транспортным комплексом.

- Цели и задачи работы

Целью работы является создание транспортной модели – инструмента для поддержки принятия решений в области управления транспортным комплексом (далее – ТК) позволяющей проводить:

- сбор, обработку, хранение и визуализацию исходных транспортных и социально-экономических данных;

- моделирование транспортной системы города Новосибирска в различных ситуациях с целью расчёта объёмов пассажиропотоков, интенсивности и условий движения всех видов транспорта, проработки вариантов оптимизации работы транспорта, оценки работы транспортной сети и проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

- Общие требования к транспортной модели.

Транспортная модель г. Новосибирска содержит следующие основные структурные блоки:

  - Модель спроса на транспорт:

- обеспечивает расчет спроса на транспорт, основываясь на использовании данных статистики по транспортным районам и данных транспортных структур.

- обеспечивает возможность расчета часовых и суточных матриц корреспонденций дифференцированно по целям поездки и по системам транспорта.

- включает в себя кривые спроса, отражающие его изменение по часам суток.

Модель спроса на транспорт базируется на стандартной процедуре моделирования, состоящей из следующих этапов:

    - Модель подвижности. Определяет степени подвижности представителей каждой выделенной группы населения для каждой цели передвижения.

    - Модель распределение транспорта по выбору цели. Отображает варианты движения участников в зависимости соотношения дистанции и времени движения.

    - Модель способа передвижения. Отображает возможность каждого способа передвижений и вероятность его выбора.

  - Модель транспортной сети (далее - ТС). Отображает пространственную и временную структуру транспортного предложения, и содержит данные, такие как:

- транспортные районы;

- узлы транспортной сети;

- отрезки транспортной сети;

- повороты в узлах транспортной сети;

- примыкания транспортных районов к сети;

- остановки (зоны остановки и пункты остановки) общественного транспорта;

- маршруты общественного транспорта с расписанием  и/или интервалом движения и указанием типа подвижного состава.

    - Транспортное районирование осуществляется в соответствии с административно-территориальным делением, а так же с учетом естественных преград (рек, ж/д, крупных магистралей и т.д.), проходящих через зону моделирования.

    - Каждый транспортный район содержит социально-экономические данные.

    - Отрезки в транспортной сети классифицируются по следующим признакам:

- допустимые системы транспорта;

- пропускная способность и функции ограничения пропускной способности;

- разрешенная скорость движения в свободных условиях;

- количество полос движения.

    - В модель транспортной сети включены следующие системы транспорта:

- автобус (в том числе маршрутное такси) городского и пригородного сообщений;

- легковой автомобиль;

- грузовой автомобиль;

- пригородный электропоезд;

- трамвай (в том числе скоростной);

- троллейбус;

- метро;

- такси;

- пешеход.

    - Остановки общественного транспорта отображаются в соответствии с их реальным местоположением на улично-дорожной сети с привязкой к географическим координатам. Модель транспортной сети обеспечивает возможность моделирования пересадок, как с одного маршрута общественного транспорта на другой, так и между различными системами транспорта.

    - Модель транспортной сети предусматривает возможность в дальнейшем наращивание отдельных ее элементов.

  - Модель воздействия. Определяет воздействие транспортного предложения на всех участников движения, основными параметрами оценки которого являются время поездки и расходы на поездку. Отображает реальные предпочтения участников дорожного движения (индивидуальный и общественный транспорт) при выборе маршрутов следования из одного транспортного района в другой.

- Требования к функциональным характеристикам.

Транспортная модель г. Новосибирска обеспечивает выполнение  задач:

  - Комплексная оценка состояния транспортной системы г. Новосибирска;

  - Комплексная  оценка  и  прогнозирование  перспективного спроса  на  передвижение населения и перевозки грузов;

  - Определение приоритетных направлений развития ТК;

  - Разработка вариантов развития ТК;

  - Предоставление вариантов поддержки  принятия решений по распределению ресурсов и технико-экономическому обоснованию предложенных решений в области развития организации дорожного движения и транспортной инфраструктуры;

  - Прогнозирование объемов транспортных потоков и пассажиропотоков с детализацией по видам транспорта и целям поездки;

  - Оценка различных транспортных ситуаций, включающих:

- введение новых пассажирских видов транспорта;

- изменение существующих маршрутов;

- изменение параметров или топологии улично-дорожной сети, в том числе оценка после ввода в эксплуатацию новых объектов;

- ввод в эксплуатацию новых городских объектов строительства.

  - Оценка работы транспортной сети в целом по разработанной системе показателей качества;

  - Оптимизация работы транспорта;

  - Хранение базы данных транспортных и социально-экономических показателей;

  - Систематизация и наглядное представление данных по ТК.

- Специальные требования.

  - Согласование с Заказчиком типов, источников, форматов и способов получения исходных данных.

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

5.1.1. Геоинформационная база данных по ТК г. Новосибирска:

- топологию улично-дорожной сети с привязкой к координатам;

- характеристики дорог;

- светофорные объекты и режимы их работы;

- паспорта маршрутов регулярного сообщения, данные по подвижному составу, расписания или интервалы движения, интенсивности пассажиропотоков на маршрутах по результатам обследования.

    - Социально-экономические данные по г. Новосибирску:

- численность постоянного населения;

- численность экономически-активного населения;

- численность по административным и избирательным округам;

- места приложения труда;

- места учёбы;

- места культурно-бытового тяготения;

- количество учащихся;

- количество мигрантов;

- количество туристов;

- емкость мест размещения туристов;

- объем промышленного производства;

- объем с/х производства;

- количество личного транспорта на 1000 жителей;

    - Данные о контрагентах - участниках работы ТК.

    - Данные по существующей модели управления ТК.

    - Данные по основным направлениям территориального планирования города, в том числе о перспективах развития улично-дорожной сети, видов транспорта, промышленного производства и транспортно-логистического комплекса.

  - Анализ результатов моделирования выполняется совместно с Заказчиком.

  - Выбор и согласование с Заказчиком ГИС-системы.

- Этапы разработки.

  - Сбор исходных данных.

    - Сбор информации о текущем состоянии ТК, с уточнением состояния объекта ТК (УДС, сеть маршрутов пассажирского транспорта, подвижной состав с припиской к транспортным предприятиям, интенсивности транспортных потоков на УДС и на пассажирских маршрутах).

    - Методологическая подготовка и согласование проведения необходимых обследований транспортных и пассажирских потоков.

    - Проведение обследований транспортных и пассажирских потоков в соответствии с разработанными и утверждёнными методиками.

    - Анализ и обработка данных обследований.

  - Создание базовой модели.

    - Проведение системного анализа транспортного комплекса на основе модели ТК, предполагающего:

- выделение основных стратегических целей развития ТК;

- выделение субъектов (агентов-участников ТК);

- выделение контрагентных отношений;

- анализ ресурсов агентов-участников ТК;

- формирование системы критериев качества функционирования ТК;

- формирование множества управляемых факторов ТК;

- формирование альтернатив на множестве возможных вариантов развития ТК г. Новосибирска с учетом введения ограничений на решения на основе стандартов качества транспортного обслуживания и других ограничений, продиктованных спецификой ТК г. Новосибирска,

- комплексный анализ ресурсов для достижения целей с привязкой к участникам процесса управления ТК.

    - Разработка базовой транспортной  модели, детально описывающей структуру и связи между основными объектами ТК.

Основными объектами ТК являются:

- улично-дорожная сеть;

- сеть пассажирских маршрутов;

- пересадочные узлы;

- транспортные потоки на улично-дорожной сети города, разделенные по видам (пассажирские, грузовые, прочие);

- пассажиропотоки;

- транспортные районы (области зарождения и гашения транспортных потоков);

- транспортные корреспонденции с привязкой к транспортным районам.

Разработка модели ТК, включающей:

- формирование модели транспортных корреспонденций;

- формирование модели транспортных потоков на сети ТК;

- формирование зависимостей для основных критериев функционирования системы (интегральные показатели качества транспортной сети в зависимости от основных факторов технического состояния инфраструктуры и организационных факторов);

- учет стохастических воздействий (внешние случайные воздействия, связанные с природными факторами, человеческим фактором и пр. на объекты ТК.

  - Калибровка базовой модели.

Калибровка модели производится по результатам замеров интенсивности движения, пассажиропотока и полученных соответствующих расчётных значений в транспортной модели.

  - Внедрение транспортной модели г. Новосибирска

    - Установка и отладка программного обеспечения для транспортного моделирования у Заказчика.

    - Обучение специалистов Заказчика на базе созданной и установленной транспортной модели г. Новосибирска у Заказчика.

    - Передача  Заказчику транспортной модели г. Новосибирска с программными средствами и выдача отчётных материалов.

- Порядок сдачи и приёмки транспортной модели г. Новосибирска

  - В результате разработки должно быть осуществлено внедрение методологии, технологий, программного обеспечения, обучения персонала Заказчика постоянно действующей транспортной модели г. Новосибирска.

  - Должны быть переданы Заказчику, программные средства и транспортная модель г. Новосибирска (инсталляционный диск, ключ защиты, документация в электронном виде) с инструкциями пользователей, отчёт с картограммами результатов расчёта, презентационные материалы по итогам работы,  электронные базы данных обследований.

  - Должно осуществляться техническое сопровождение, сданной  в эксплуатацию транспортной модели г. Новосибирска и устранение ошибок, связанных с невыполнением требований технического задания на систему – в течение всего срока действия гарантийных обязательств.

  - Приемо-сдаточный акт оформляется рабочей комиссией, назначаемой Заказчиком.

РАЗДЕЛ V

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №____/__

г. Новосибирск                                                                                  "__" ____________ 20__  г.

____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», именуемое в дальнейшем "Заказчик",  в лице директора Орешина Дмитрия Арнольдовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1 Исполнитель  обязуется  выполнить работы согласно спецификации (Приложение 1), а Заказчик принять, проверить по качеству, количеству и оплатить по цене, определённой настоящим контрактом.

1.2. Объемы выполняемых работ определяются в соответствии с Ведомостью объемов работ по объекту: «Комплексная транспортная модель города Новосибирска» (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3.  Требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика определяются в соответствии с документацией об открытом конкурсе от «____»__________20__г. размещенной на официальном сайте МКП «ГЭТ» и условиями Контракта.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Обязанности Исполнителя:

Выполнить работы своими силами и средствами с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, Техническим заданием (приложение 2),  иными приложениями к контракту и сдать результат выполненных работ, пригодный для дальнейшего использования в развитии транспортной системы города, Заказчику в установленный срок.

Своевременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, влияющих или способных повлиять на исполнение контракта.

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими стандартами и нормативами.

Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, устранять дефекты, связанные с ошибками в документации.

2.2. Права Заказчика:

Организовать контроль, производить приемку выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

Заказчик вправе по своему усмотрению самостоятельно или с привлечением сторонних организаций проводить любые проверки выполняемых Исполнителем работ в рамках настоящего Контракта.

Представители (уполномоченные лица) Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения работ.

Представители (уполномоченные лица) Заказчика имеют право давать обязательные для Исполнителя предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:

начало работ – с 01 октября 2013 года

окончание работ – не позднее ______________ 2014 года (_____ календарных месяцев).

3.2. Работы по настоящему контракту должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск.

3.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. Цена и сумма контракта.

4.1. Стоимость работ определена Протоколом конкурса №____ от ____________ и указывается в Спецификации, которая с момента ее подписания сторонами становится неотъемлемой частью контракта. В стоимость работ включается НДС, транспортные и командировочные расходы, погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на территории Российской Федерации, все другие платежи, связанные с выполнением указанной работы.

4.2. Цена остаётся неизменной в течение всего срока действия Контракта.

5. Порядок расчетов.

5.1.  Форма оплаты – безналичная, Порядок оплаты:

Будет производиться промежуточная оплата выполненных работ (по окончании каждого этапа выполнения работ) в размере 20% от суммы Контракта за каждый выполненный этап работ. Окончательный расчет будет производиться после выполнения работ, на основании Акта приема-передачи, согласно выставленным счетам-фактурам, подписанным Покупателем и Исполнителем, до 31.12.2014 года.

.5.2. Денежные средства в размере 500 000,00 рублей (пятисот тысяч рублей 00 копеек), внесенные Исполнителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Исполнителю в течение пяти рабочих дней со дня полного исполнения своих обязательств по заключенному контракту (подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 и счетов-фактур).

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Ущерб, нанесенный Исполнителем или Заказчиком в процессе исполнения своих обязательств по контракту третьему лицу, компенсируется виновной стороной.

6.5. Гарантийный сроки, в период которых Исполнитель обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается 12 месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему контракту, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом  препятствующих исполнению настоящего контракта, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему контракту, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего контракта после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие контракта.

8. Прочие условия.

8.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 8.1. контракта.

8.3. Содержание условий, не оговоренных в настоящем контракте, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Ни одна из Сторон не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

9. Срок действия контракта.

9.1.  Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и согласования в порядке, предусмотренном п.8.1. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Разрешение споров. Арбитраж.

10.1. В случае возникновения между Покупателем и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по контракту, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями. 10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

- Спецификация на выполнение работ (Приложение 1).

- Ведомость объемов работ по объекту: «Комплексная транспортная модель города Новосибирска» (Приложение №2)

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: | Покупатель: Полное наименование: Муниципальное казённое предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» Сокращенное наименование: МКП «ГЭТ» 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17, тел. (383) 200-23-74, факс (383) 200-25-93 ИНН 5402108170 КПП 540201001 р/счет 407 028 100 001 000 044 52 ОАО КБ «Акцепт» г. Новосибирска к/счет 301 018 102 000 000 008 15 БИК 045 004 815 ____________ Д.А.Орешин |
| --- | --- |

Приложение №1                                                                                                                                   Приложение № 1 к контракту на выполнение работ №

от «__» ___________ 20____г.

Спецификация

на выполнение работ

| Наименование работ | Место выполнения работ | Едини ца измере ния | Коли чест- во | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей | Ставка НДС, % | Сумма НДС, рублей | Всего с НДС, рублей | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексная транспортная модель города Новосибирска | Город Новосибирск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего:    ___________(_____________) рублей __ коп.

Заказчик: МКП «ГЭТ»                                                                                 Исполнитель:

Директор __________ Д.А.Орешин                                                                         ___________

Приложение № 2 к контракту на выполнение работ №

от «__» ___________ 20____г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование работы: «Создание  транспортной модели г. Новосибирска»

- Объект проектирования

Объектом проектирования является транспортная модель г. Новосибирска с программными средствами и построенная на её основе система стратегического управления транспортным комплексом.

- Цели и задачи работы

Целью работы является создание транспортной модели – инструмента для поддержки принятия решений в области управления транспортным комплексом (далее – ТК) позволяющей проводить:

- сбор, обработку, хранение и визуализацию исходных транспортных и социально-экономических данных;

- моделирование транспортной системы города Новосибирска в различных ситуациях с целью расчёта объёмов пассажиропотоков, интенсивности и условий движения всех видов транспорта, проработки вариантов оптимизации работы транспорта, оценки работы транспортной сети и проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

- Общие требования к транспортной модели.

Транспортная модель г. Новосибирска содержит следующие основные структурные блоки:

  - Модель спроса на транспорт:

- обеспечивает расчет спроса на транспорт, основываясь на использовании данных статистики по транспортным районам и данных транспортных структур.

- обеспечивает возможность расчета часовых и суточных матриц корреспонденций дифференцированно по целям поездки и по системам транспорта.

- включает в себя кривые спроса, отражающие его изменение по часам суток.

Модель спроса на транспорт базируется на стандартной процедуре моделирования, состоящей из следующих этапов:

    - Модель подвижности. Определяет степени подвижности представителей каждой выделенной группы населения для каждой цели передвижения.

    - Модель распределение транспорта по выбору цели. Отображает варианты движения участников в зависимости соотношения дистанции и времени движения.

    - Модель способа передвижения. Отображает возможность каждого способа передвижений и вероятность его выбора.

  - Модель транспортной сети (далее - ТС). Отображает пространственную и временную структуру транспортного предложения, и содержит данные, такие как:

- транспортные районы;

- узлы транспортной сети;

- отрезки транспортной сети;

- повороты в узлах транспортной сети;

- примыкания транспортных районов к сети;

- остановки (зоны остановки и пункты остановки) общественного транспорта;

- маршруты общественного транспорта с расписанием  и/или интервалом движения и указанием типа подвижного состава.

    - Транспортное районирование осуществляется в соответствии с административно-территориальным делением, а так же с учетом естественных преград (рек, ж/д, крупных магистралей и т.д.), проходящих через зону моделирования.

    - Каждый транспортный район содержит социально-экономические данные.

    - Отрезки в транспортной сети классифицируются по следующим признакам:

- допустимые системы транспорта;

- пропускная способность и функции ограничения пропускной способности;

- разрешенная скорость движения в свободных условиях;

- количество полос движения.

    - В модель транспортной сети включены следующие системы транспорта:

- автобус (в том числе маршрутное такси) городского и пригородного сообщений;

- легковой автомобиль;

- грузовой автомобиль;

- пригородный электропоезд;

- трамвай (в том числе скоростной);

- троллейбус;

- метро;

- такси;

- пешеход.

    - Остановки общественного транспорта отображаются в соответствии с их реальным местоположением на улично-дорожной сети с привязкой к географическим координатам. Модель транспортной сети обеспечивает возможность моделирования пересадок, как с одного маршрута общественного транспорта на другой, так и между различными системами транспорта.

    - Модель транспортной сети предусматривает возможность в дальнейшем наращивание отдельных ее элементов.

  - Модель воздействия. Определяет воздействие транспортного предложения на всех участников движения, основными параметрами оценки которого являются время поездки и расходы на поездку. Отображает реальные предпочтения участников дорожного движения (индивидуальный и общественный транспорт) при выборе маршрутов следования из одного транспортного района в другой.

- Требования к функциональным характеристикам.

Транспортная модель г. Новосибирска обеспечивает выполнение  задач:

  - Комплексная оценка состояния транспортной системы г. Новосибирска;

  - Комплексная  оценка  и  прогнозирование  перспективного спроса  на  передвижение населения и перевозки грузов;

  - Определение приоритетных направлений развития ТК;

  - Разработка вариантов развития ТК;

  - Предоставление вариантов поддержки  принятия решений по распределению ресурсов и технико-экономическому обоснованию предложенных решений в области развития организации дорожного движения и транспортной инфраструктуры;

  - Прогнозирование объемов транспортных потоков и пассажиропотоков с детализацией по видам транспорта и целям поездки;

  - Оценка различных транспортных ситуаций, включающих:

- введение новых пассажирских видов транспорта;

- изменение существующих маршрутов;

- изменение параметров или топологии улично-дорожной сети, в том числе оценка после ввода в эксплуатацию новых объектов;

- ввод в эксплуатацию новых городских объектов строительства.

  - Оценка работы транспортной сети в целом по разработанной системе показателей качества;

  - Оптимизация работы транспорта;

  - Хранение базы данных транспортных и социально-экономических показателей;

  - Систематизация и наглядное представление данных по ТК.

- Специальные требования.

  - Согласование с Заказчиком типов, источников, форматов и способов получения исходных данных.

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

5.1.1. Геоинформационная база данных по ТК г. Новосибирска:

- топологию улично-дорожной сети с привязкой к координатам;

- характеристики дорог;

- светофорные объекты и режимы их работы;

- паспорта маршрутов регулярного сообщения, данные по подвижному составу, расписания или интервалы движения, интенсивности пассажиропотоков на маршрутах по результатам обследования.

    - Социально-экономические данные по г. Новосибирску:

- численность постоянного населения;

- численность экономически-активного населения;

- численность по административным и избирательным округам;

- места приложения труда;

- места учёбы;

- места культурно-бытового тяготения;

- количество учащихся;

- количество мигрантов;

- количество туристов;

- емкость мест размещения туристов;

- объем промышленного производства;

- объем с/х производства;

- количество личного транспорта на 1000 жителей;

    - Данные о контрагентах - участниках работы ТК.

    - Данные по существующей модели управления ТК.

    - Данные по основным направлениям территориального планирования города, в том числе о перспективах развития улично-дорожной сети, видов транспорта, промышленного производства и транспортно-логистического комплекса.

  - Анализ результатов моделирования выполняется совместно с Заказчиком.

  - Выбор и согласование с Заказчиком ГИС-системы.

- Этапы разработки.

  - Сбор исходных данных.

    - Сбор информации о текущем состоянии ТК, с уточнением состояния объекта ТК (УДС, сеть маршрутов пассажирского транспорта, подвижной состав с припиской к транспортным предприятиям, интенсивности транспортных потоков на УДС и на пассажирских маршрутах).

    - Методологическая подготовка и согласование проведения необходимых обследований транспортных и пассажирских потоков.

    - Проведение обследований транспортных и пассажирских потоков в соответствии с разработанными и утверждёнными методиками.

    - Анализ и обработка данных обследований.

  - Создание базовой модели.

    - Проведение системного анализа транспортного комплекса на основе модели ТК, предполагающего:

- выделение основных стратегических целей развития ТК;

- выделение субъектов (агентов-участников ТК);

- выделение контрагентных отношений;

- анализ ресурсов агентов-участников ТК;

- формирование системы критериев качества функционирования ТК;

- формирование множества управляемых факторов ТК;

- формирование альтернатив на множестве возможных вариантов развития ТК г. Новосибирска с учетом введения ограничений на решения на основе стандартов качества транспортного обслуживания и других ограничений, продиктованных спецификой ТК г. Новосибирска,

- комплексный анализ ресурсов для достижения целей с привязкой к участникам процесса управления ТК.

    - Разработка базовой транспортной  модели, детально описывающей структуру и связи между основными объектами ТК.

Основными объектами ТК являются:

- улично-дорожная сеть;

- сеть пассажирских маршрутов;

- пересадочные узлы;

- транспортные потоки на улично-дорожной сети города, разделенные по видам (пассажирские, грузовые, прочие);

- пассажиропотоки;

- транспортные районы (области зарождения и гашения транспортных потоков);

- транспортные корреспонденции с привязкой к транспортным районам.

Разработка модели ТК, включающей:

- формирование модели транспортных корреспонденций;

- формирование модели транспортных потоков на сети ТК;

- формирование зависимостей для основных критериев функционирования системы (интегральные показатели качества транспортной сети в зависимости от основных факторов технического состояния инфраструктуры и организационных факторов);

- учет стохастических воздействий (внешние случайные воздействия, связанные с природными факторами, человеческим фактором и пр. на объекты ТК.

  - Калибровка базовой модели.

Калибровка модели производится по результатам замеров интенсивности движения, пассажиропотока и полученных соответствующих расчётных значений в транспортной модели.

  - Внедрение транспортной модели г. Новосибирска

    - Установка и отладка программного обеспечения для транспортного моделирования у Заказчика.

    - Обучение специалистов Заказчика на базе созданной и установленной транспортной модели г. Новосибирска у Заказчика.

    - Передача  Заказчику транспортной модели г. Новосибирска с программными средствами и выдача отчётных материалов.

- Порядок сдачи и приёмки транспортной модели г. Новосибирска

  - В результате разработки должно быть осуществлено внедрение методологии, технологий, программного обеспечения, обучения персонала Заказчика постоянно действующей транспортной модели г. Новосибирска.

  - Должны быть переданы Заказчику, программные средства и транспортная модель г. Новосибирска (инсталляционный диск, ключ защиты, документация в электронном виде) с инструкциями пользователей, отчёт с картограммами результатов расчёта, презентационные материалы по итогам работы,  электронные базы данных обследований.

  - Должно осуществляться техническое сопровождение, сданной  в эксплуатацию транспортной модели г. Новосибирска и устранение ошибок, связанных с невыполнением требований технического задания на систему – в течение всего срока действия гарантийных обязательств.

  - Приемо-сдаточный акт оформляется рабочей комиссией, назначаемой Заказчиком.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| _______________________ | _____________________________ |